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	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


« 08 » июля 2025 г.                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 724
                                                                                                    ПОСТАНОВЛЕНЭ № __________

                                                                                                                        БЕГИМ № __________

Об утверждении Порядка изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд местной администрации городского округа Прохладный КБР, а так же муниципальных бюджетных, казенных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от         05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Прохладный КБР, в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, п о с т а н о в л я ю: 

    1. Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд местной администрации городского округа Прохладный КБР, а так же муниципальных бюджетных, казенных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
    2.   Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
    3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава  местной администрации 

городского округа Прохладный КБР                                               К.В. Кожухов
                                                                    Приложение № 1

                                                                                        к постановлению

                                                                    местной администрации

городского округа Прохладный КБР

от  « 08 » июля 2025 г.  № 724
ПОРЯДОК

изменения существенных условий контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд местной администрации городского округа Прохладный КБР, а так же муниципальных бюджетных, казенных учреждений и организаций городского округа Прохладный КБР
    1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с подготовкой и заключением в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) соглашения сторонами контракта на изменение  существенных условий, заключенного до 1 января 2026 г. контракта на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Прохладный КБР (далее - Контракт) в связи с возникновением, не зависящих от сторон контракта, обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения. 

    2. Решение на изменение существенных условий контракта принимается в соответствии с настоящим Порядком при наличии следующих условий:

-контракт заключен до 1 января 2026 г.;

-при исполнении контракта возникли, не зависящие от сторон контракта, обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

-изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона.

    3. Изменение существенных условий контракта возможно по инициативе одной из сторон контракта путем направления в адрес другой стороны предложения об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих невозможность исполнения контракта на прежних условиях вследствие независящих от сторон контракта обстоятельств, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению (далее - предложение об изменении существенных условий контракта).

    4. В случае если инициатором изменений существенных условий контракта является поставщик (подрядчик, исполнитель), в адрес заказчика направляется обращение и следующие документы:
-предложение об изменении существенных условий контракта с информацией и документами (при наличии), обосновывающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта без изменения существенных условий контракта, подписанные (заверенные) в установленном порядке;

-копия контракта (либо заверенная надлежащим образом копия контракта, заключенного без проведения конкурсных процедур), в который планируется внести изменения;

    5. В случае если инициатором изменений существенных условий контракта является заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) в течение трех рабочих дней с даты получения предложения направляет заказчику свое заключение о согласии (несогласии) с приложением обосновывающей информации и следующих документов (далее - заключение о согласии (несогласии)): 

- заключение о согласии (несогласии);

-документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта без изменения существенных условий контракта, подписанные (заверенные) в установленном порядке;

-проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта, заверенный сторонами контракта. 

    6. Заказчик после рассмотрения предложения об изменении существенных условий контракта либо заключения о согласии (несогласии) в течение десяти рабочих дней с даты получения предложения (заключения) подписывает дополнительное соглашение к муниципальному контракту об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих невозможность исполнения контракта на прежних условиях вследствие независящих от сторон контракта обстоятельств, а также с указанием условий контракта, подлежащих изменению.

