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	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


«17» апреля 2026 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477
                                                                                                                   ПОСТАНОВЛЕНЭ № ______

                                                                                                                                    БЕГИМ №______

О внесении изменений в муниципальную комплексную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

городского округа Прохладный КБР на период 2020 - 2030 годы», утвержденную постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 3 апреля 2020 года № 369

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от  06.05.2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом городского округа Прохладный КБР, постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 29.12.2015 г. № 2139 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период до 2030 года», в целях определения основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020- 2030 годы, постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную комплексную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Прохладный КБР на период 2020-2030 годы», утвержденную постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 3 апреля 2020 года (с изменениями от 29.01.2021 года № 60, от 01.07.2025 года № 646, от 25.08.2025 года № 878), изложив Паспорт муниципальной комплексной программы «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры       городского  округа Прохладный КБР на период 2020-2030 годы» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению и таблицу 4 раздела 3.9 в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава местной администрации

городского округа Прохладный КБР                                              К.В. Кожухов
                                                                                       Приложение №1 

                                                                                   к постановлению местной администрации

                                                                                    городского округа Прохладный КБР

                                                                                     от 17.04.2026 г. № 477          

Паспорт муниципальной комплексной программы 

«Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры     

  городского  округа Прохладный КБР на период 2020-  2030 годы»

	Куратор 

программы
	Первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР Жижилей С.В.

	Ответственный исполнитель программы 
	Местная администрация городского округа Прохладный КБР 

	Соисполнители программы
	МП «УК Прохладненский водоканал», АО «Прохладный теплоэнерго»

	Исполнители программы
	- Муниципальное  учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»; 

- иные организации, определяемые в установленном 
законодательством порядке

	Подпрограммы программы/меро-приятия программы
	 Подпрограммы  отсутствуют

	Цели программы
	 Целями Программы являются:

-приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества; 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение качества и надежности предоставления услуг ресурсоснабжающих организаций

	Задачи программы
	  Переход к устойчивому функционированию и развитию коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- выполнение мероприятий по строительству новых и замене ветхих сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

- недопущение аварийных ситуаций и сверхнормативных перерывов в работе объектов и сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения

	Этапы и сроки реализации программы
	 Срок реализации Программы – 11 лет  (2020-2030 годы). 

Этап I   – 2020 год        Этап IV- 2023 год     Этап VII- 2026 год

Этап II  – 2021 год        Этап V- 2024 год      Этап VIII- 2027 год

Этап III – 2022 год        Этап VI- 2025 год     Этап IX- 2028 год

                                                                            Этап X-2029 год

                                                                            Этап XI-2030 год 

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	     Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2020- 2030 годах составляет   890 709,282 тыс. рублей,  в том числе из:

-средства федерального бюджета -  780 027,022 тыс. рублей;

-средства республиканского бюджета КБР – 80 269,989 тыс. рублей;

-прогнозируемые средства местного бюджета – 22 171,141 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 8 241,13 тыс. рублей.

   Объем бюджетных средств носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при разработке местного бюджета и в соответствии с постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год

	Ожидаемые результаты реализации программы
	 Реализация Программы позволит: 

- повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-привести к снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- повысить надежность и энергоэффективность оказания коммунальных услуг


Приложение № 2
к постановлению местной администрации городского округа Прохладный КБР

от 17.04.2026 г. № 477
	3.9. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  (изменения выделены жирным шрифтом)
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	
	
	
	
	
	
	Табл.4

(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	№ п/п
	Мероприятия по объектам
	Затраты за весь период
	Годы

	
	
	
	
	Финансирование
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	1
	Установка повышения давления по ул. Остапенко в районе д. № 20,22.
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2
	Строительство северного водозабора с водоводом по ул. Первомайская 8,7 км Д 300-500 мм

141670
	141,670
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	131753,1

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4958,45

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4958,45

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3


	Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Северный» 7,2 км
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский

бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4
	Строительство новых водопроводов в микрорайоне «Садовый» 7,0 км
	18165,01
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16893,45

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	635,78

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	635,78

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5
	Бурение новых скважин на головном водозаборе в количестве 3-х шт.
	28140
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26733
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,5
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	703,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6
	Капитальный ремонт резервуара на головном водозаборе
	7875
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	7481,25
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	196,875
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	196,875
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Замена насосных агрегатов на станции 2-го подъема водозабора 

г. Прохладный -5 шт.
	8149,98
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7579,5

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,24

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	285,24

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Замена внутренних напорных трубопроводов с задвижками Д 500 мм на станции 2-го подъема водозабора г. Прохладый
	15000
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13950,0

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,0

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	525,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02 УХП-4 250 кВт на насосной станции 2-го подъема - 2 шт.
	1700
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1615
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	42,5
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	42,5
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	10
	Строительство зон санитарной охраны 2,55 км.
	3725
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3538,75
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,125
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,125
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	11
	Реконструкция ветхих водопроводов г. Прохладного, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Реконструкция центрального подающего водовода от водозабора до г. Прохладного КБР
	76868,69
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	21115,900
	29563,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	10591,623
	14828,980
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	320,278
	448,409
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	13
	Реконструкция водовода Д 450 мм от ВК № 7 (ул. Свободы, район остановки "Западная) до ВК № 27 (в районе ул. Молодежная) длиной 2,7 км
	36077,98
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33552,54

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1262,72

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1262,72

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	14
	Реконструкция существующих водопроводных сетей от пересечения улиц Гагарина и Первомайской до пересечения улиц Промышленной и Боронтова в городе Прохладный КБР (Северный водовод) 4,223 км
	66175,882
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	8735,216
	34940,866
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	4367,608
	17470,433
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	132,352
	529,407
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	15
	Реконструкция водовода Д 200 -150 мм по ул. Магистральная

от ул. Промыш-ленной до ул. Восточной длиной 2,7 мм
	11262
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	10698,9
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,55
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	281,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	16
	Замена ветхого водопровода по пер. Заводской 

Д 160 мм  

 длиной 0,695 км
	5507,1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2888,88
	
	
	1050,9

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1444,45
	
	
	39,55

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	43,77
	
	
	39,55

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	17
	Водовод Д 200  мм от бывших скважин Винсовхоза до врезки в городской водопровод  по ул. Шаумяна (в районе ГНС) с проколом под железной дорогой  длиной 850 м
	3545
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3367,75
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,625
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	88,625
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	18
	Реконструкция водовода Д 300  мм  по ул. Шаумяна от ул. Головко (в районе кладбища)  до ГНС с проколом под железной дорогой  2,1 км
	16710
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	15874,5
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,75
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	417,75
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	19
	Замена водопровода по ул. Гагарина - ул.Берегового от ул. Озерной  дож.д. № 5  Берегового Д 150 мм длиной 0,83 км
	3126
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	2969,7
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,15
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	78,15
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	20
	Замена ветхих водопроводных сетей жилых домов по ул. Добровольского. Ул. Остапенко, Ул. Пролетарской (бывших домов  колхоза "Победы")   Д 100 - 150 мм

1,2 км
	4310
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4094,5
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,75
	

	
	
	
	
	Муниципальный

бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,75
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	21
	Реконструкция водопровода Д 200 мм по ул. Пролетарской

2 км.
	7532
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7155,4
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,3
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,3
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	22
	Замена ветхого водопровода по ул. Промышленной от ул. Магистральной до ж.д. № 2/7  Д 100 мм  1,12 км
	3646
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3463,7
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,15
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,15
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	23
	Замена  ветхого  водопровода Д 100 мм по ул. Кирова   длиной 0,75 км
	2440
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	2318
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	24
	Замена  ветхого  водопровода  Д100 мм   по ул. Горького  длиной 1,05 км
	3418
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3247,1
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,45
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,45
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	25
	Замена  ветхого  водопровода  Д100 мм  по ул. Мира  длиной 0,325 км
	1058
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1005,1
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,45
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	26,45
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	26
	Замена  ветхого  водопровода  Д100 мм  по ул. Дзержинского  длиной 0,5 км
	1628
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1546,6
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,7
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,7
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	27
	Замена  ветхого  водопровода  Д110 мм  по ул. Орджоникидзе длиной 1,021км
	5970,42
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	3940,48
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1970,24
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	59,70
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	28
	Замена  ветхого  водопровода  Д160 мм  по ул. Калинина длиной 0,905км
	4037,82
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2664,96
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1332,49
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	40,37
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	29
	Замена  ветхого  водопровода  Д110 мм  по ул. Комарова длиной 1,645км
	5014,540
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	3309,59
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1654,81
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	50,14
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	30
	Замена  ветхого  водопровода  Д110 мм  по ул. Кавказской длиной 1,550км
	3941,06
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2601,10
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1300,55
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	39,41
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	31
	Замена  ветхого  водопровода  Д100-160 мм  по ул. Боронтова длиной 1,510 км
	7198,6
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	4751,08
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2375,54
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	71,98
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	32
	Замена  ветхого  водопровода  Д100-150 мм  по ул. Толстого длиной 0,8
	2600
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2470
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	33
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Зорге  длиной 0,5 км
	1628
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1546,6
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,7
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,7
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	34
	Замена ветхого водопровода Д 100 мм по пер. Центральный (Мамбергера)          длиной 0,420 км
	1367
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1298,65
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,175
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,175
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	35
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Мастеровая длиной 2,5 км
	8139
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	7732,05
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	203,475
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	203,475
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	36
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Строительная длиной 2,25 км
	7325
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	6958,75
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	183,125
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	183,125
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	37
	Замена ветхого водопровода  Д 150 мм по ул. Красноармейской длиной 0,82 км
	2825
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	2683,75
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,625
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,625
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	38
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Терская длиной 1,65 км
	5327
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	5060,65
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	133,175
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	133,175
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	39
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Коммунистическая длиной 1,35 км
	4395
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	4175,25
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,875
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	109,875
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	40
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Есипко длиной 1,6 км
	5210
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4949,5
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,25
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	130,25
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	41
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Колхозная длиной 1,5 км
	4880
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	4636
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	122
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	122
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	42
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Дальняя длиной 1,05 км
	3418
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3247,1
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,45
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,45
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	43
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. 40 лет Победы длиной 0,85 км
	2760
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2622
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	69
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	44
	Замена ветхого водопровода  Д100 мм по ул. Диденко длиной 0,75 км
	2440
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2318
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	61
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	45
	Замена ветхого водопровода  

Д 100 мм по ул. Воинов - Интернационалистов длиной 0,38 км
	1237
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1175,15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	30,925
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	30,925
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	46
	Замена ветхого водопровода 

Д 100 мм по ул. Энтузиастов длиной 0,32 км
	1040
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	988
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный

бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	47
	Замена ветхого водопровода

 Д 150 мм по ул. А.Вичиркина длиной 1,2 км
	4135
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3928,25
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,375
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103,375
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	48
	Замена ветхих водопроводных сетей  по ул. Ленина в районе ж.д. №  97 от ул. Петренко Д 200 мм длиной 0,15 км
	573
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	544,35
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,325
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,325
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	49
	    Замена ветхих  водопроводных 

Д 100 мм сетей 

 ул. Озерной   0,625 км
	2035
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1933,25
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,875
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50,875
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	50
	Замена ветхих водопроводных сетей по ул. Емельяненко от ж.д. №1 до 

пер. Граничного 

Д 100 мм длиной 0,3 км
	970
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	921,5
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,25
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,25
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	51
	Замена ветхого  водопровода Д 100 -150 мм  ж.д. № 217-229 ул. Головко длиной 0,5 км
	1620
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1539
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	52
	Замена ветхих  водопроводных сетей по ул. Гагарина Д 100 мм   Д 0,5 км
	1620
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1539
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	53
	Замена водопровода по пер. Комсомольско-му Д 100  мм  0,8 км
	2600
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2470
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	54
	Замена водопровода по пер.Нальчинский  Д 100мм  0,62 км
	2000
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1900
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	55
	Замена водопровода по пер. Анджиевского Д 150 мм 0,5 км
	1620
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1539
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	56
	Замена водопровода по ер. Ростовский Д 100 мм 0,8 км
	2600
	Федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2470


	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	57
	Замена ветхих  водопроводных сетей  Д 100 мм по ул. Маяковской           длиной 0,7 км
	2300
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2185
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	58
	Замена ветхих  водопроводных сетей  по ул. Некрасова     Д 100 мм 0,280 км
	900
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	855
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	59
	Замена ветхих  водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Есенина                   длиной 0,280 км
	900
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	855
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	60
	Замена ветхих  водопроводных сетей  Д 100 мм по ул. Зеленой                длиной 1,2 км
	3700
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3515
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,5
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	61
	Замена ветхих  водопроводных сетей  по ул. Гастелло  Д 100 мм длиной  0,5 км
	1600
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1520
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	40
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	62
	Замена ветхих  водопроводных сетей  пер. Медовый, котельной, водопроводных вводов ж.д.№ 21 пер. Медовый и №175 ул. Ленина   Д  75-100 мм 0,5 км
	1630
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	1548,5
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	40,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	40,75
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	63
	Замена ветхих  водопроводных сетей  по ул. Кооперативной  Д 100 мм 2,0 км
	6500
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6175
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	64
	Замена ветхих  водопроводных сетей  по ул. Шевченко,Д 100 мм длиной 1,8 км
	5860
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5567
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	65
	Замена ветхих  водопроводных сетей  по ул. Спортивной   Д 100 мм длиной 0,8 км
	2600
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	2470
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	66
	Замена ветхого  водопровода по   пер. Почтовый от ул. Ленина до ул. Пролетарской  Д 100 мм длиной

0,5 км
	1620
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	1539
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,5
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	67
	Замена ветхих  водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Овчарова

2,0 км
	6500
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6175
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	68
	Замена ветхих  водопроводных сетей Д 100 мм по ул. Грейдерной Д 100 мм  1,2 км
	3900
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3705
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,5
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,5
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	69
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Ворошилова от  ул. Набережной до ул. Дальняя длиной

1,5 км
	4880
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	4636
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	122
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	122
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	70
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Ленинградская  длиной 1,4 км
	4550
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	4322,5
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,75
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,75
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	71
	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Харьковская длиной 1,35 км
	4200
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3990
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	105
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	72


	Замена ветхого водопровода  Д 100 мм по ул. Партизанская длиной 1,2 км
	3900
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	3705
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,5
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	97,5
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	73
	Замена ветхого водопровода  Д100 мм по ул. Бакинская длиной 1,5 км
	4800
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	4560
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	74
	Замена ветхого водопровода  Д 90-110 мм  микрорайон Заречный длиной 3,200км
	7806,070
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	5152,01
	
	
	
	

	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	2576,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	78,06
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетное финансирование
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	
	75

	Итого строительство и реконструкция систем водоснабжения

Итого строительство и реконструкция систем водоснабжения
	547521,122

	Федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	21115,9

	38298,716

	106374,316

	87794,25

	89 158,45


	204779,49

	

	
	
	
	73489,939
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	10591,623
	19196,588
	31338,338
	2310,375
	2 346,275
	7706,74
	

	
	
	
	15391,091
	Муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	320,278
	580,761
	2126,662
	2310,375
	2 346,275
	7706,74
	

	
	
	
	0,00
	Внебюджетное финансирование
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	636402,152
	
	
	
	
	
	
	32027,801
	58076,065
	139839,316
	92415,0
	93 851,0
	220192,97
	


	


