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	МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ  ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ  ПРОХЛАДНА  ШАХАРНЫ ОКРУГНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

	


«05» марта 2026 г.                                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ПОСТАНОВЛЕНЭ № _______

БЕГИМ №_______

О внесении изменений в постановление местной администрации

городского округа Прохладный КБР от 14.11.2017 года № 1607 
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Уставом городского округа Прохладный КБР, постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 20.03.2024 года № 306 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Прохладный КБР», постановлением местной администрации городского округа Прохладный КБР от 02.03.2018 года № 266 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Прохладный КБР», п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление местной администрации городского округа Прохладный КБР от 14.11.2017 года № 1607 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
(далее – Постановление) следующие изменения:  
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Абзац 7 раздела II Программы изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий составляет 196 359 385,27 рублей».
1.3. Раздел VIII Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансового обеспечения реализации программы составляет 196 359 385,27 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 189 302 306,66 рублей; за счет средств республиканского бюджета 3 002 490,02 рублей; за счет средств местного бюджета 4 054 588,59 рублей, в том числе поступления от денежных пожертвований - 40000,0 рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению. Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.».

1.4. Приложения № 1, № 3, № 6, № 11, № 12 Программы изложить в редакции согласно Приложениям № 2, № 4, № 6, № 7, № 8 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Глава местной администрации

	городского округа Прохладный КБР                                               К.В. Кожухов


	


Приложение № 1
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
	Куратор
	первый заместитель главы местной администрации городского округа Прохладный КБР

	Ответственный исполнитель программы
	Местная администрация городского округа Прохладный КБР;

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»

	Соисполнители программы
	нет

	Исполнители программы
	Местная администрация городского округа Прохладный КБР;

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»

	Подпрограммы программы/мероприятия программы
	нет

	Цели программы
	формирование благоустроенной и комфортной среды 
на территории городского округа Прохладный КБР

	Задачи программы
	- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Прохладный КБР в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству;

- организация мероприятий по благоустройству общественной территории, а именно, аллей, скверов и площадей в городском округе Прохладный КБР;

- организация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городского парка);

- привлечение населения и (или) других заинтересованных лиц и организаций к участию в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Прохладный КБР

	Целевые индикаторы и показатели программы
	- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов, единиц;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, единиц;

- количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городского парка), единиц

	Этапы и сроки реализации программы
	Программа будет реализована в тринадцать этапов:

1-й этап - 2018 год;

2-й этап - 2019 год;

3-й этап - 2020 год;

4-й этап - 2021 год;

5-й этап - 2022 год;

6-й этап - 2023 год;

7-й этап - 2024 год;

8-й этап - 2025 год;

9-й этап - 2026 год;

10-й этап - 2027 год;

11-й этап - 2028 год;

12-й этап - 2029 год;

13-й этап - 2030 год

	Объемы бюджетных ассигнований
	Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:

общий объем бюджетных ассигнований за счет средств всех источников финансирования на реализацию программы составляет 196 359 385,27 рублей <*>, в том числе за счет средств федерального бюджета 189 302 306,66 рублей; за счет средств республиканского бюджета 3 002 490,02 рублей; за счет средств местного бюджета 4 054 588,59 рублей <**>, в том числе поступления от денежных пожертвований - 40000,00 рублей <***>

на 2018 г. - 18487867,00 рублей;

на 2019 г. - 17842490,00 рублей;

на 2020 г. - 16548737,15 рублей;

на 2021 г. - 15020526,43 рублей;

на 2022 г. -   8536013,21 рублей;

на 2023 г. - 19282057,58 рублей;

на 2024 г. - 40411359,96 рублей;

на 2025 г. – 13343206,20 рублей;

на 2026 г. – 14 678 703,00 рублей;

на 2027 г. -  16 014 425,23 рублей;

на 2028 г. – 16 193 999,51 рублей;

на 2029 г. - 0,00 рублей;

на 2030 г. - 0,00 рублей

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- повышение качества благоустройства территории городского округа Прохладный КБР;

- обеспечение системного комплексного благоустройства территории городского округа Прохладный КБР;

- доля отремонтированного покрытия проездов дворовых территорий МКД г.о. Прохладный КБР составит 100%;

- достижение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Прохладный КБР до 100%;

- доля благоустроенных общественных территорий городского округа Прохладный КБР (парков и скверов) составит 100%


--------------------------------

<*> В программе объемы финансирования на 2027-2030 годы носят прогнозный характер и будут уточнены после принятия постановлений Правительства РФ и Правительства КБР о предоставлении средств федерального и республиканского бюджета в целях финансирования мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

<**> Финансовое обеспечение программы на 2027-2030 годы за счет средств местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта местного бюджета городского округа Прохладный КБР на очередной финансовый год и плановый период.

<***> Ожидаемый объем привлечения поступлений от денежных пожертвований на финансирование мероприятий программы, может быть изменен по результатам публичного обсуждения.».
Приложение № 2
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196
«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»
	N

п/п
	Наименование цели (задачи)
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей
	Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды»

	1
	увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
	количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	ед.
	9
	10
	12
	9
	0
	7
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	100-процентное благоустройство дворовых территорий

	2
	увеличение доли благоустроенных общественных территорий
	количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	ед.
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	100-процентное благоустройство общественных территорий

	3
	увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения (городского парка)
	количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городского парка)
	ед.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100-процентное благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)


Приложение № 4
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196
«Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды»
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Ответственный исполнитель, исполнители
	Источники финансового обеспечения
	Оценка расходов (руб.), годы

	
	
	
	
	
	2018  год
	2019  год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Программа
	«Формирование комфортной городской среды»


	местная администрация городского округа Прохладный КБР
	местная администрация городского округа Прохладный КБР; муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»
	всего
	18487867,00
	17842490,00
	16548737,15
	15020526,43
	8536013,21
	19282057,58
	40411359,96
	13343206,20
	14 678 703,00
	16 014 425,23
	16 193 999,51
	0,00

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	16731359,00
	17310783,60
	16055584,79
	14572914,72
	8281640,00
	18707452,23
	39207102,08
	12945578,64


	14 241 277,92
	15 537 195,36
	15 711 418,32
	0,00

	
	
	
	
	средства республиканского бюджета
	1259350,00
	174856,40
	162177,62
	147201,18
	83652,94
	188964,18
	396030,68
	130 763,43

	143  851,02
	156 941,37
	158 701,20
	0,00

	
	
	
	
	средства местного бюджета городского округа Прохладный КБР
	457158,00
	356850,00
	330974,74
	300410,53
	170720,27
	385641,17
	808227,20
	266 864,13

	293 574,06
	320 288,50
	323 879,99
	0,00

	
	
	
	
	в том числе поступления от денежных пожертвований
	40000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	мероприятие
	формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)
	
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»
	всего
	10851826,00
	12816174,20
	7118469,00
	12397248,00
	0,00
	7548709,58
	3666084,95
	1137856,43
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	9853898,00
	12434252,01
	6906338,62
	12027809,99
	0,00
	7324176,48
	3556836,27
	1103948,31
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства республиканского бюджета
	741691,00
	125598,51
	69761,00
	121493,05
	0,00
	73558,90
	35926,98
	11150,99
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства местного бюджета городского округа Прохладный КБР
	256237,00
	256323,68
	142369,38
	247944,96
	0,00
	150974,20
	73321,70
	22757,13
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	в том числе поступления от денежных пожертвований
	40000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	формирование современной городской среды (благоустройство общественных территорий)
	
	муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Прохладный КБР»
	всего
	5405912,00
	5026315,80
	9430268,15
	2623278,43
	8536013,21
	11733348,00
	36745275,01
	12205349,77
	14 678 703,00
	16 014 425,23
	16 193 999,51
	0,00

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	4926948,00
	4876531,59
	9149246,17
	2545104,73
	8281640,00
	11383275,75
	35650265,81
	11841630,33


	14 241 277,92
	15 537 195,36
	15 711 418,32
	0,00

	
	
	
	
	средства республиканского бюджета
	370846,00
	49257,89
	92416,62
	25708,13
	83652,94
	115405,28
	360103,70
	119612,44


	143  851,02
	156 941,37
	158 701,20
	0,00

	
	
	
	
	средства местного бюджета городского округа Прохладный КБР
	108118,00
	100526,32
	188605,36
	52465,57
	170720,27
	234666,97
	734905,50
	244107,00


	293 574,06
	320 288,50
	323 879,99
	0,00

	мероприятие
	обустройство мест массового отдыха населения (городского парка)
	
	местная администрация городского округа Прохладный КБР
	всего
	2190129,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства федерального бюджета
	1950513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства республиканского бюджета
	146813,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства местного бюджета городского округа Прохладный КБР
	92803,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого по программе:
	всего:
	196 359 385,27
	
	
	

	средства федерального бюджета
	189 302 306,66
	
	
	

	средства республиканского бюджета КБР
	3 002 490,02
	
	
	

	средства местного бюджета городского округа Прохладный КБР
	4 054 588,59
	
	
	

	в том числе: поступления от денежных пожертвований  
	40000,00
	
	
	


Приложение № 6

к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196

«Приложение № 6
к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

	Скамейки
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	Скамья бульварная без спинки
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	Скамья с бетонным основанием 
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	Скамья бульварная со спинкой 

и без подлокотников
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	Скамья из переработанного пластика

	Урны
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	Урна металлическая
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	Урна из переработанного пластика
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	Урна бетонная


Приложение № 7
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196
«Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»
Перечень
общественных территорий, расположенных на территории
городского округа Прохладный КБР, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
	N

п/п
	Наименование общественной территории
	Площадь, кв. м
	Плановый период реализации работ по благоустройству (годы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Аллея по ул. Ленина (р-н «Ремзаводская яма»)
	3500,0
	2018

	2.
	Привокзальная площадь
	4500,0
	2018

	3.
	Сквер «Территория Верхнего парка»
	17500,0
	2019

	4.
	Площадка, район «Дружба» (магазин «Доступ»)
	2000,0
	2019

	5.
	Площадка район «Дружба» (магазин «Мега»)
	1000,0
	2020

	6.
	Сквер, микрорайон «Винсовхоз»
	11000,0
	2020

	7.
	Ул. Свободы (четная сторона 
от ул. Гагарина до ул. Ворошилова)
	12000,0
	2021

	8.
	Аллея по ул. Ленина в районе лицея № 3
	4000,0
	2022

	9.
	Сквер (памятник воинам, бывшим членам колхоза «Победа»)
	3500,0
	2022

	10.
	Сквер (памятник воинам, бывшим членам колхоза «Победа»)
	7600,0
	2023

	11.
	Пешеходная зона по пер. Майскому в районе 
МБОУ «СОШ № 4 им. А.Г. Головко»
	3000
	2023

	12.
	Центральная площадь
	4500,0
	2024

	13.
	Аллея по ул. Ленина 
от пер. Больничный до пер. Почтовый
	13000,0
	2025

	14.
	Сквер «Верхний Парк» по ул. Ленина
	2 580,0
	2026

	15.
	Площадь возле ЗАГСа по ул. Ленина
	1 500,0
	2026

	16.
	Фонтан по ул. Гагарина 
	25000,0
	2027–2030

	17.
	«Старая площадь» по ул. Головко
	4500,0
	2027–2030

	18.
	Спортивный комплекс для занятия  физкультурой и отдыхом по ул. Головко (р-н памятника Памятник братьям Мельниковым и Вичиркиным)
	4000,0
	2027–2030

	19.
	Ландшафтно-рекреационный парк «Урочище Подкова») юго-восточная окраина г. Прохладного 
	230000,0
	2027–2030

	20.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом по ул. Баритенюк (в р-не Кладбища)
	4400,0
	2027–2030

	21.
	Велопешеходная дорожка участок 1 

от Урочища Подкова до ул. Зеленая 
	38000,0
	2027–2030

	22.
	Велопешеходная дорожка участок 2 

от ул. Зеленая до пер. Заводского 
	18000,0
	2027–2030

	23.


	Велопешеходная дорожка участок 3 

от пер. Заводского до ул. К. Маркса
	30000,0
	2027–2030

	24.
	Велопешеходная дорожка участок 4 

от ул. К. Маркса до ул. Ворошилова
	20000,0
	2027–2030

	25.
	Велопешеходная дорожка участок 5 

от административной границы г.о. Прохладный (на правом берегу реки Малка) до ул. Остапенко 
	2400,0
	2027–2030

	26.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (пер. Водопроводный)
	800,0
	2027–2030

	27.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом  (в р-не ул. Пролетарская, д.7)  
	1500,0
	2027–2030

	28.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом  (р-н «Северный»)
	4500,0
	2027–2030

	29.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (р-н «Винсовхоз»)
	1000,0
	2027–2030

	30.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (район «Водник»)
	2000,0
	2027–2030

	31.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (район воинской части)
	1000,0
	2027–2030

	32.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (р-н «Кавказкабель»)
	2000,0
	2027–2030

	33.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом (р-н Гимназии № 2)
	2000,0
	2027–2030

	34.
	Семейная площадка для занятия  физкультурой и отдыхом по ул. Варавченко
	2000,0
	2027–2030

	35.
	Привокзальная площадь   
	7500,0
	2027–2030

	36.
	Парк развлечений и отдыха 

в р-не озера «Комсомольское» 
	300000,0
	2027–2030

	37.
	Сквер перед МКОУ «СОШ № 42»
	3000,0
	2027–2030

	38.
	Сквер, ул. Ленина, 17
	2500,0
	2027–2030

	39.
	 Сквер, ул. Пролетарская, 9
	2500,0
	2027–2030

	40.
	Сквер, ул. Свободы, 178
	1500,0
	2027–2030

	41.
	Сквер, ул. Ленина, 88
	1000,0
	2027–2030

	42.
	Сквер, ул. Мамбергера (памятник)
	3000,0
	2027–2030

	43.
	Пешеходная зона по пер. Заводской
	8000,0
	2027–2030

	44.
	Пешеходная зона по ул. Боронтова
	23000,0
	2027–2030

	45.
	Пешеходная зона по ул. Кавказская
	15000,0
	2027–2030

	46.
	Пешеходная зона по ул. Зорге, ул. Горького, ул. Мамбергера (р-н. «Винсовхоз»)
	8500,0
	2027–2030


Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству возможен к уточнению, на основании решения комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», а также голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в год, следующий за годом проведения такого голосования.».
Приложение № 8
к постановлению местной администрации

городского округа Прохладный 

от «05» марта 2026 г. № 196
 «Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»
Перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в указанный период исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии 

в выполнении указанных работ)
	N п/п
	Адрес дворовой территории
	Площадь, кв. м
	Плановый период реализации работ по благоустройству (годы)

	1
	2
	3
	4

	1.
	ул. Свободы, 142
	3044,0
	2018

	2.
	ул. Боронтова, 222/2
	4744,0
	2018

	3.
	ул. Боронтова, 167/1
	2164,9
	2018

	4.
	ул. Строительная, 8
	594,0
	2018

	5.
	ул. Свободы, 72
	
	2018

	6.
	ул. Ленина, 125
	1927,0
	2018

	7.
	ул. Карла Маркса, 27
	2041,0
	2018

	8.
	ул. Ленина
	
	2018

	9.
	ул. Свободы, 132
	2688,0
	2018

	10
	ул. Свободы, 104
	4101,0
	2018

	11.
	Ул. Свободы, 92/1
	442,0
	2018

	12.
	ул. Свободы, 92
	
	2018

	13.
	ул. Свободы, 200
	5072,0
	2019

	14.
	ул. Шаумяна, 18
	600,0
	2019

	15.
	ул. Ленина, 90
	7561,0
	2019

	16.
	ул. Строительная, 62
	2138,0
	2019

	17.
	ул. Ленина, 101
	2138,0
	2019

	18.
	ул. Головко, 130
	4378,0
	2019

	19.
	ул. Карла Маркса, 37
	
	2019

	20.
	ул. Строительная, 6
	6293,0
	2019

	21.
	ул. Свободы, 319
	3858,0
	2019

	22.
	ул. Свободы, 319/1
	
	2019

	23.
	пер. Заводской, 55
	5772,0
	2019

	24.
	ул. Головко, 237
	994,0
	2020

	25.
	ул. Ленина, 2
	802,0
	2020

	26.
	пер. Лесной, 33
	1289,0
	2020

	27.
	ул. Дзержинского, 27
	1981,0
	2020

	28.
	ул. Мира, 31
	864,0
	2020

	29.
	ул. Петренко, 78
	1719,0
	2020

	30.
	ул. Свободы, 70
	2450,0
	2020

	31.
	ул. Ленина, 85
	4580,0
	2020

	32.
	ул. Зорге, 6
	2050
	2020

	33.
	ул. Зорге, 12
	1750
	2020

	34.
	ул. Дзержинского, 36
	368,0
	2020

	35.
	ул. Зорге, 2
	498,0
	2020

	36.
	Пер. Майский, 22
	13265,0
	2021

	37.
	пер. Граничный, 11/1
	2600,0
	2021

	38.
	ул. Промышленная, 4
	2650,0
	2021

	39.
	ул. Ленина, 93
	4163,0
	2021

	40.
	ул. Карла Маркса, 2/2
	2007,0
	2021

	41.
	ул. Промышленная, 2-б
	6050,0
	2021

	42.
	ул. Карла Маркса, 2/5
	4032,0
	2021

	43.
	ул. Карла Маркса, 2/4
	3433,0
	2021

	44.
	ул. Карла Маркса, 2/1
	4677,0
	2021

	45.
	ул. Карла Маркса, 2/3
	2487,0
	2023

	46.
	ул. Свободы, 94
	976,0
	2023

	47.
	ул. Головко, 112
	1282,0
	2023

	48.
	ул. Гагарина, 53
	1913,0
	2023

	49.
	пер. Заводской, 57
	3739,0
	2023

	50.
	пер. Школьный, 21/1
	5015,0
	2023

	51.
	ул. Горького, 53
	1171,0
	2023

	52.
	ул. Ленина, 21
	4239,0
	2024

	53.
	ул. Емельяненко, 34/6
	1036,0
	2024

	54.
	пер. Медовый, 23
	1293,0
	2024

	55.
	ул. Карла Маркса, 33
	2721,0
	2024

	56.
	ул. Ленина, 78
	1427,0
	2025

	57.
	ул. Добровольского, 41
(ул. Остапенко, 24/1)
	5489,0
	2027-2030

	58.
	ул. Свободы, 89
	3621,0
	2027-2030

	59.
	ул. Свободы, 250
	2738,0
	2027-2030

	60.
	пер. Заводской, 76
	1091,0
	2027-2030

	61.
	ул. Ленина, 97/1
ул. Ленина, 97
	2894,0
	2027-2030

	62.
	ул. Свободы, 107
	2741,0
	2027-2030

	63.
	ул. Головко, 52
	2429,0
	2027-2030

	64.
	ул. Головко, 54
	2242,0
	2027-2030

	65.
	ул. Ленина, 137
	1532,0
	2027-2030

	66.
	ул. Карла Маркса, 17
	2156,0
	2027-2030

	67.
	ул. Боронтова, 222/1
	3433,0
	2027-2030

	68.
	ул. Гагарина, 59
	1635,0
	2027-2030

	69.
	ул. Карла Маркса, 38
	2880,0
	2027-2030

	70.
	ул. Головко, 108
	1271,0
	2027-2030

	71.
	ул. Гагарина, 7
	1002,0
	2027-2030

	72.
	ул. Свободы, 95
	1705,0
	2027-2030

	73.
	ул. Ленина, 17
	9996,0
	2027-2030

	74.
	ул. Пролетарская, 226
	2816,0
	2027-2030

	75.
	ул. Свободы, 105
	2218,0
	2027-2030

	76.
	ул. Головко, 319
	2154,0
	2027-2030

	77.
	ул. Пролетарская, 9
	4841,0
	2027-2030

	78.
	ул. Свободы, 97
	1845,0
	2027-2030

	79.
	ул. Красноармейская, 114
	3987,0
	2027-2030

	80.
	ул. Свободы, 93
	1602,0
	2027-2030

	81.
	ул. Больничный, 3
	1498,0
	2027-2030

	82.
	ул. Шаумяна, 16
	794,0
	2027-2030

	83.
	ул. Ленина, 99
	2265,0
	2027-2030

	84.
	пер. Майский, 25
	1860,0
	2027-2030

	85.
	ул. Боронтова, 47
	699,0
	2027-2030

	86.
	ул. Свободы, 246/1
	2220,0
	2027-2030

	87.
	ул. Боронтова, 167-а
	3560,0
	2027-2030

	88.
	ул. Ленина, 95
	3248,0
	2027-2030

	89.
	пер. Майский, 10
	5897,0
	2027-2030

	90.
	ул. Ст. Разина, 1/3
	953,0
	2027-2030

	91.
	ул. Ст. Разина, 1/4
	910,0
	2027-2030

	92.
	ул. Ст. Разина, 1/5
	856,0
	2027-2030

	93.
	ул. Ст. Разина, 1/2
	988,0
	2027-2030

	94.
	ул. Красноармейская, 109/1
	1159,0
	2027-2030

	95.
	ул. Свободы, 252
	2120,0
	2027-2030

	96.
	ул. Свободы, 272
	2473,0
	2027-2030

	97.
	ул. Строительная, 245
	2917,0
	2027-2030

	98.
	ул. Ст. Разина, 19
	3331,0
	2027-2030

	99.
	ул. Шаумяна, 11
	1898,0
	2027-2030

	100.
	ул. Свободы, 78
	3774,0
	2027-2030

	101.
	ул. Свободы, 178
	1457,0
	2027-2030

	102.
	ул. Карла Маркса, 26
	1663,0
	2027-2030

	103.
	ул. Свободы, 179
	2582,0
	2027-2030

	104.
	ул. Свободы, 246/7
ул. Свободы, 246/6
	1452,0
	2027-2030

	105.
	ул. Ленина, 82
	364,0
	2027-2030

	106.
	ул. Гагарина, 24
	1242,0
	2027-2030

	107.
	ул. Свободы, 32
	2326,0
	2027-2030

	108.
	ул. Петренко, 60
	3375,0
	2027-2030

	109.
	ул. Мира, 29
	1899,0
	2027-2030

	110.
	ул. Шаумяна, 14
	741,0
	2027-2030

	111.
	ул. Гагарина, 6
	404,0
	2027-2030

	112.
	ул. Ленина, 89
	3112,0
	2027-2030

	113.
	пер. Агрономический, 12
	1200,0
	2027-2030

	114.
	пер. Агрономический, 14
	1100,0
	2027-2030

	115.
	ул. Головко, 114
	900,0
	2027-2030

	116.
	ул. Головко, 118
	850,0
	2027-2030

	117.
	ул. Свободы, 91
	1200,0
	2027-2030

	118.
	пер. Больничный, 5
	1050,0
	2027-2030

	119.
	ул. Свободы, 246/2
	1100,0
	2027-2030
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